**Голові Івано-Франківської обласної ради**

**Олександру СИЧУ**

**Шановний пане Олександре!**

На виконання рішення Івано-Франківської обласної ради від 11.05.2022   
№ 416-14/2022 «Про регіональну програму інформатизації Івано-Франківської області «Цифрове Прикарпаття» на 2022 – 2024 роки» (далі – Програма) та листа обласної ради від 08.01.2025 № 12-182/9-р/058 Івано-Франківська обласна державна (військова) адміністрація надає інформацію про виконання Програми протягом 2022 – 2024 років:

- на виконання пункту 1.4 заходів у червні 2022 року в західному регіоні розпочав свою діяльність проектний офіс West Ukraine Digital. Ініціатором створення проектного офісу є Міністерство цифрової трансформації України, Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька обласні військові адміністрації. Пріоритетними напрямками роботи проектного офісу є: підготовка та розвиток проектів в сфері цифрової трансформації економічних галузей регіону; релокація підприємств та бізнесу в західний регіон країни, підтримка та промоція інноваційних проектів;

- на виконання пункту 1.5 заходів Програми проведено інвентаризацію інформаційних ресурсів та комп'ютерної техніки, яка використовується в органах влади області, а також проведено моніторинг використання ліцензійного програмного забезпечення;

- на виконання пункту 2.1 модернізація та розширення обчислювальних мереж в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування проведено наступні заходи: надано послуги з покращення технічного і технологічного супроводу Інтернет каналу на суму 28 тис. грн.; здійснено монтаж сегментів структурованої кабельної мережі в Івано-Франківській ОДА (4-ий та 6-ий поверхи) на суму 292,98 тис. грн.;

- стосовно виконання пункту 2.5 Івано-Франківській обласній військовій адміністрації за сприяння Міністерства цифрової трансформації  України надано 200 ліцензій програмного забезпечення Microsoft Office 365 на період 2023-2025 роки з можливістю використання хмарних сервісів. Окрім того надано 300 ліцензій робочого середовища Google WorkSpace.

- на виконання пункту 2.7 за сприяння асоціації “Інформаційні технології України” 120 персональних комп’ютерів високої потужності отримали освітні заклади, а також заклади охорони здоров’я;

- на виконання пункту 2.8 за сприяння цифровізації та запровадження електронних сервісів та систем в органах місцевого самоврядування: створено програмне забезпечення «Ветеран Сервіс» за рахунок коштів обласного бюджету на суму 175,00 тис. грн.; встановлено та налаштовано систему моніторингу для Центрів надання адміністративних послуг освоєно коштів у сумі 76,00 тис. грн.; а також придбання обладнання безперебійного живлення на суму 49,00 тис. грн.;

- на виконання пункту 2.10 за сприяння громадської організації IT Cluster Lviv отримано та передано 15 комплектів супутникового зв’язку Starlink для різних закладів області;

- на виконання пункту 3.1 впровадження та розвиток автоматизованої системи електронного документообігу в обласній державній (військовій) адміністрації проводяться заходи щодо запровадження, розвитку та масштабування системи електронного документообігу на суму 399,00 тис. грн., надані послуги з впровадження та розвитку автоматизованої системи;

- на виконання пункту 4.1 модернізація, оновлення (у т. ч. придбання запасних частин, витратних матеріалів та комплектуючих), а також проведення ремонту технічних комплексів інформаційно-телекомунікаційних систем області придбано комп'ютерну техніку, комплектуючі за рахунок коштів обласного бюджету на суму 200,00 тис. грн.

Загальна сума освоєних коштів протягом 2022 – 2024 років складає 1 218,98 тис. грн.

З повагою

**Голова обласної державної**

**адміністрації – начальник**

**обласної військової адміністрації Світлана ОНИЩУК**