Додаток
до листа Івано-Франківської 
обласної військової адміністрації
від 15.01.2026 № 447/1825/6-26/01-081

 
Звіт  
про стан реалізації заходів
Регіональної програми інформатизації Івано-Франківської області «Цифрове Прикарпаття» на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 20.12.2024 № 1067-37/2024
станом на 01.01.2026 року
Головний розпорядник коштів Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської обласної державної адміністрації
	№ п./п
	Перелік заходів Програми, відповідно до Плану реалізації на 2025 рік, погодженого з обласною радою
	Передбачений обсяг
фінансування заходу Програми у 2025 році за рахунок коштів обласного бюджету
тис. грн.
	Профінансо-вано коштів,
тис. грн.
	Освоєно коштів,
тис. грн.


	Ідентифікатор закупівлі

	Що зроблено (фактичні кількісні та якісні показники результативності реалізації заходів на звітну дату)

	1.6.
	Організація та проведення публічних заходів (конференцій, форумів, презентацій, брифінгів, круглих столів, зустрічей з громадськістю тощо) з питань цифровізації, кібербезпеки, захисту інформації, адміністративних послуг та роботи центру надання адміністративних послуг.
	100,0
	17,6
22,0
	17,6
22,0
	
	кейтерингові послуги при проведенні семінар-наради за участю представників ЦНАП Івано-Франківської області, Західного міжрегіонального управління юстиції, представників окремих структурних підрозділів облдержадміністрації
[bookmark: _GoBack]
- Проведено реєстрацію та активацію облікового запису системи відеоконференцзв’язку.
- Встановлено програмне забезпечення відеоконференцзв’язку;
- Закуплено і надано «Замовнику» для використання тарифний план PRO для використання протягом 12 місяців

	2.1.
	Модернізація та розширення обчислювальних мереж в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування/
	200,0
	161,30856
38,69144
	161,30856
38,69144
	https://prozorro.gov/ua/uk/tender/UA-2025-04-02-002590-a
	- послуги у сфері локальних мереж,
створення нових сегментів структурованої кабельної
системи приміщень, на об’єкті підряду (адміністративна будівля у місті Івано-Франківськ, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Михайла Грушевського 21),
- проведено покращення технічного і технологічного Інтернет-каналу та мережного обладнання
- діагностика телекомунікаційної інфраструктури
- ремонт і технічне обслуговування телекомунікаційної інфраструктури

	2.11.
	Організація облаштування відкритих Wi-Fi зон у громадських місцях, приміщеннях державних закладів, соціальних закладів та комунальних установ. 
	100,00
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Розвиток системи електронного документообігу. Побудова регіонального центру обміну документами та єдиної системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису в органах місцевого самоврядування  області/
	200,00
	25,0
174,996
	25,0
174,996
	https://prozorro.gov/ua/uk/tender/UA-2025-12-10-014133-a
	Оновлення та обслуговування сервера» (адміністративна будівля у місті Івано-Франківськ, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Михайла Грушевського 21) 
Оновлення та обслуговування сервера» (адміністративна будівля у місті Івано-Франківськ, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Михайла Грушевського 21) 

Послуги, пов’язані з інтеграційною взаємодією з СЕВ ОВВ та технічної підтримкою програмного забезпечення системи електронного документообігу «Автоматизованої системи управління документами «ДОК ПРОФ 3» (далі - Система), а саме:
Підключення 19 (дев’ятнадцяти) структурних підрозділів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, використовуючи систему електронного документообігу «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3» до електронного обміну з Системою електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ).Послуги з технічної підтримки програмного забезпечення комп'ютерної програми «Автоматизована система управління документами «ДОКПРОФ З»:
Консультативні послуги щодо застосування Системи по телефону, засобами Інтернет (електронним листом):
- надання роз’яснень Адміністратору щодо використання Системи;
- консультації Адміністратора щодо налаштування довідників;
консультації Адміністратора щодо дій Користувачів Системи.
Перевірка, тестування, налаштування роботи Системи: перевірка працездатності серверної частини Системи;
перевірка можливості підключення до серверної частини Системи;
перевірка і тестування навантаження на серверну частину Системи;
оптимізація роботи Системи;
оптимізація роботи механізмів взаємодії.
Розслідування, діагностика та вирішення інцидентів у функціонуванні Системи у віддаленому режимі:
розгляд опису інциденту наданого повноважним представником Замовника у формі, яка дозволяє отримати повну уяву про сутність виконуваних дій і їх результатів;
консультування Адміністратора Системи щодо дій, які привели до виникнення інциденту;
консультування Адміністратора Системи щодо дій по вирішенню інцидентів.
Консультативні послуги та впровадження оновленої версії Системи:
- підготовка інформації про реліз нової версії (опис нових і змінених функціональних можливостей Системи в довільному форматі);
- ознайомлення з релізом Адміністратора Системи шляхом надсилання інформації про релізу електронною поштою;
- оновлення версії на площадці Замовника у віддаленому режимі.

	4.1.
	Модернізація, оновлення (у т. ч. придбання запасних частин, витратних матеріалів та комплектуючих), а також проведення ремонту технічних комплексів інформаційно-телекомунікаційних систем області
	200,0
	200,0
	200,0
	
	Придбано системні блоки, принтери, БФП, монітори, комплекти клавіатура і мишка.

	
	Разом
	800,00
	639,596
	639,596
	
	





Начальник управління               Фіняк Ігор Ярославович                         __________
                                                                      (П.І.Б.)                                                 (підпис)



