Додаток

до листа Івано-Франківської

обласної військової адміністрації

від 15.01.2026 № 447/1825/6-26/01-081

Звіт

про стан реалізації заходів

Регіональної програми інформатизації Івано-Франківської області «Цифрове Прикарпаття» на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 20.12.2024 № 1067-37/2024

станом на 01.01.2026 року

Головний розпорядник коштів Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської обласної державної адміністрації

| № п./п | Перелік заходів Програми, відповідно до Плану реалізації на 2025 рік, погодженого з обласною радою | Передбачений обсяг фінансування заходу Програми у 2025 році за рахунок коштів обласного бюджету тис. грн. | Профінансо-вано коштів, тис. грн. | Освоєно коштів, тис. грн. | Ідентифікатор закупівлі | Що зроблено (фактичні кількісні та якісні показники результативності реалізації заходів на звітну дату) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Організація та проведення публічних заходів (конференцій, форумів, презентацій, брифінгів, круглих столів, зустрічей з громадськістю тощо) з питань цифровізації, кібербезпеки, захисту інформації, адміністративних послуг та роботи центру надання адміністративних послуг. | 100,0 | 17,6 22,0 | 17,6 22,0 |  | кейтерингові послуги при проведенні семінар-наради за участю представників ЦНАП Івано-Франківської області, Західного міжрегіонального управління юстиції, представників окремих структурних підрозділів облдержадміністрації - Проведено реєстрацію та активацію облікового запису системи відеоконференцзв’язку. - Встановлено програмне забезпечення відеоконференцзв’язку; - Закуплено і надано «Замовнику» для використання тарифний план PRO для використання протягом 12 місяців |
| 2.1. | Модернізація та розширення обчислювальних мереж в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування/ | 200,0 | 161,30856 38,69144 | 161,30856 38,69144 | https://prozorro.gov/ua/uk/tender/UA-2025-04-02-002590-a | - послуги у сфері локальних мереж, створення нових сегментів структурованої кабельної системи приміщень, на об’єкті підряду (адміністративна будівля у місті Івано-Франківськ, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Михайла Грушевського 21), - проведено покращення технічного і технологічного Інтернет-каналу та мережного обладнання - діагностика телекомунікаційної інфраструктури - ремонт і технічне обслуговування телекомунікаційної інфраструктури |
| 2.11. | Організація облаштування відкритих Wi-Fi зон у громадських місцях, приміщеннях державних закладів, соціальних закладів та комунальних установ. | 100,00 | - | - | - | - |
| 3.3. | Розвиток системи електронного документообігу. Побудова регіонального центру обміну документами та єдиної системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису в органах місцевого самоврядування області/ | 200,00 | 25,0 174,996 | 25,0 174,996 | https://prozorro.gov/ua/uk/tender/UA-2025-12-10-014133-a | Оновлення та обслуговування сервера» (адміністративна будівля у місті Івано-Франківськ, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Михайла Грушевського 21) Оновлення та обслуговування сервера» (адміністративна будівля у місті Івано-Франківськ, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Михайла Грушевського 21) Послуги, пов’язані з інтеграційною взаємодією з СЕВ ОВВ та технічної підтримкою програмного забезпечення системи електронного документообігу «Автоматизованої системи управління документами «ДОК ПРОФ 3» (далі - Система), а саме: Підключення 19 (дев’ятнадцяти) структурних підрозділів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, використовуючи систему електронного документообігу «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3» до електронного обміну з Системою електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ).Послуги з технічної підтримки програмного забезпечення комп'ютерної програми «Автоматизована система управління документами «ДОКПРОФ З»: Консультативні послуги щодо застосування Системи по телефону, засобами Інтернет (електронним листом): - надання роз’яснень Адміністратору щодо використання Системи; - консультації Адміністратора щодо налаштування довідників; консультації Адміністратора щодо дій Користувачів Системи. Перевірка, тестування, налаштування роботи Системи: перевірка працездатності серверної частини Системи; перевірка можливості підключення до серверної частини Системи; перевірка і тестування навантаження на серверну частину Системи; оптимізація роботи Системи; оптимізація роботи механізмів взаємодії. Розслідування, діагностика та вирішення інцидентів у функціонуванні Системи у віддаленому режимі: розгляд опису інциденту наданого повноважним представником Замовника у формі, яка дозволяє отримати повну уяву про сутність виконуваних дій і їх результатів; консультування Адміністратора Системи щодо дій, які привели до виникнення інциденту; консультування Адміністратора Системи щодо дій по вирішенню інцидентів. Консультативні послуги та впровадження оновленої версії Системи: - підготовка інформації про реліз нової версії (опис нових і змінених функціональних можливостей Системи в довільному форматі); - ознайомлення з релізом Адміністратора Системи шляхом надсилання інформації про релізу електронною поштою; - оновлення версії на площадці Замовника у віддаленому режимі. |
| 4.1. | Модернізація, оновлення (у т. ч. придбання запасних частин, витратних матеріалів та комплектуючих), а також проведення ремонту технічних комплексів інформаційно-телекомунікаційних систем області | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | Придбано системні блоки, принтери, БФП, монітори, комплекти клавіатура і мишка. |
|  | Разом | 800,00 | 639,596 | 639,596 |  |  |

Начальник управління               Фіняк Ігор Ярославович                         __________

(П.І.Б.)                                                 (підпис)