**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**розпорядження**

**Івано-Франківської облдержадміністрації**

**від 19.01.2022 № 16**

**П Л А Н**

**заходів органів місцевої виконавчої влади, органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків у 2022 році**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Виконавці** | **Термін виконання** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Заходи, що реалізуються на етапі підготовки** | | | |
| 1. | З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів відкоригувати карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пропуском льодоходу, повені та паводків. Визначити об’єкти життєзабезпечення населення, господарського комплексу Івано-Франківської області, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ, та розробити заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час стихії | Управління з питань ЦЗ облдержадміністрації\*, ГУ ДСНС в області\*\* (за згодою), Дністровське басейнове управління водних ресурсів (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | До 10 лютого |
| 2. | Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків | ГУ ДСНС в області (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | До 10 лютого |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Уточнити плани та розрахунки сил для підриву можливих льодових заторів на річках. Забезпечити укладання договорів із підрозділами ДСНС України, спеціалізованими організаціями на проведення підривних робіт з метою захисту мостів та гідротехнічних споруд від можливих заторних явищ | ГУ ДСНС в області (за згодою), Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області (за згодою),  ДП «Дороги Прикарпаття», райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | До 10 лютого |
| 4. | Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів, органів місцевого самоврядування, порядок і регламент зв’язку, інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків | Управління з питань ЦЗ облдержадміністрації, ГУ ДСНС в області (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | До 10 лютого |
| 5. | Уточнити порядок доведення попереджень і оповіщень до населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу льодоходу, паводку і повені та їх орієнтовні масштаби | Управління з питань ЦЗ облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | До 10 лютого |
| 6. | Уточнити персональний склад оперативних штабів та оперативних (мобільних) груп для керівництва роботами з пропуску льодоходу, повені та паводків, розробити регламент їх роботи, у тому числі цілодобового чергування | Управління з питань ЦЗ облдержадміністрації, ГУ ДСНС в області (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | До 10 лютого |
| 7. | Привести в готовність прилади та обладнання на гідрометричних постах, засоби вимірювальної техніки та обладнання для здійснення спостережень під час пропуску льодоходу, повені та паводків. Забезпечити надійний зв’язок з гідрометеорологічними постами | Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, Дністровське басейнове управління водних ресурсів (за згодою) | До 10 лютого |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Провести обстеження та забезпечити підготовку до пропуску льодоходу, повені, паводків підприємств видобувної галузі (шахт, кар’єрів тощо) | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, об’єкти господарювання видобувної галузі (в межах компетентності) | До 10 лютого |
| 9. | Визначити балансоутримувачів безгосподарських гідротехнічних споруд, вжити заходів для забезпечення їх готовності до паводку, пропуску льодоходу та повені | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Дністровське басейнове управління водних ресурсів (за згодою) |  |
| 10. | У межах повноважень організувати перевірку стану гідроспоруд, водосховищ, ставків, меліоративних систем та об’єктів, що знаходяться у зоні впливу шкідливої дії льодоходу, повені та паводків. Вжити заходів для забезпечення їх готовності до пропуску льодоходу, паводку та повені | Дністровське басейнове управління водних ресурсів (за згодою), Служба автодоріг в Івано-Франківській області (за згодою), ДП «Дороги Прикарпаття», Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень (за згодою),  ГУ ДСНС в області (за згодою) | До 20 лютого |
| 11. | Забезпечити безаварійну роботу і своєчасне відкачування відходів з промислових накопичувачів | Управління екології і природних ресурсів Івано-Франківської облдерж-адміністрації, управління Державної екологічної інспекції Карпатського округу, об’єкти господарювання (в межах компетенції) | До 10 лютого |
| 12.  1 | Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи водозаборів, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, систем зливової каналізації, дренажних систем, природних і штучних дренажів для відведення талої та дощової води населених пунктів в умовах можливої  2 | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації,  3 | До 10 лютого  4 |
|  | повені та паводків | райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |  |
| 13. | Підготувати для попередження і ліквідації негативних наслідків повені та паводків інженерну й автомобільну техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлювання, засоби забезпечення питною водою, створити резерв пально-мастильних матеріалів | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,  ГУ ДСНС в області (за згодою) | До 10 лютого |
| 14. | Здійснити обстеження наявних плавзасобів незалежно від форм власності, забезпечити їх готовність для залучення до рятувальних робіт під час льодоходу, повені та паводків | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування із залученням ГУ ДСНС в області (за згодою), рятувально-водолазної служби Івано-Франківської області | До 20 лютого |
| 15. | Провести тренування (навчання) органів управління і формувань цивільного захисту щодо дій в умовах пропуску льодоходу, повені і паводків | Управління з питань ЦЗ облдержадміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області, ГУ ДСНС в області (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | До 10 лютого |
| 16. | Уточнити плани евакуації та заходи щодо життєзабезпечення населення і створення необхідних побутових умов у місцях тимчасового розміщення на період евакуації | Управління з питань ЦЗ  облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | До 10 лютого |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | Визначити у складі місцевих і відомчих матеріальних резервів, призначених для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, необхідний аварійний запас пально-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту тощо. Забезпечити його завчасне та раціональне розміщення поблизу зон можливих затоплень | Управління з питань ЦЗ  облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Дністровське басейнове управління водних ресурсів (за згодою) | До 10 лютого |
| 18. | Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих засобів і реактивів для очищення та знезараження питної води, проведення посиленого відомчого лабораторного контролю і державного санітарного нагляду за якістю питної води в умовах проходження льодоходу, повені та паводків | Державна установа «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою), головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (за згодою) | До 10 лютого |
| **Заходи, які реалізуються на етапі проходження льодоходу, повені і паводків** | | | |
| 19. | Не допускати відключення важливих водогосподарських об’єктів, організацій, метеорологічних та гідрометеороло-гічних пунктів спостережень від засобів зв’язку та енергопостачання | АТ «Прикарпаттяобленерго»  (за згодою), Івано-Франківська обласна філія ПАТ «Укртелеком»  (за згодою) | У період проходження льодоходу, повені і паводків |
| 20. | Забезпечити регулярне санітарне очищення прибережних смуг водних об’єктів | Дністровське басейнове управління водних ресурсів (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Постійно |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. | Забезпечити у межах ділянок відповідальності стійке функціонування мостів, розчищення підмостових отворів від накопичення льоду з метою попередження виникнення заторів з льоду та сміття у межах ділянок відповідальності після кожного паводку | Служба автодоріг в Івано-Франківській області (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень (за згодою) | Постійно |
| 22. | Забезпечити розчищення кюветів, придорожніх каналів, дренажних систем та малих потоків і річок з метою недопущення затримки талих вод у місцях розташування населених пунктів | Служба автодоріг в Івано-Франківській області (за згодою),  ДП «Дороги Прикарпаття», Дністровське басейнове управління водних ресурсів (за згодою), органи місцевого самоврядування | Постійно |
| 23. | Провести комплекс необхідних робіт, пов’язаних із забезпеченням захисту від затоплення місць зберігання хімічних засобів захисту рослин, складів отрутохімікатів, пально-мастильних матеріалів, пунктів заправки пальним, сміттєзвалищ, потенційно небезпечних об’єктів, хвостосховищ тощо | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | У період формування і проходжен-ня льодохо-ду, повені і паводків |
| 24. | Встановити оптимальні режими роботи водогосподарських систем і комплексів з урахуванням екологічних вимог та санітарних норм і правил. Особливу увагу звернути на забезпечення сталого функціонування протипаводкових комплексів і дотримання режимів роботи Бурштинського і Чечвинського водосховищ | Дністровське басейнове управління водних ресурсів (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | У період формування і проходжен-ня льодохо-ду, повені і паводків |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25. | Посилити контроль за санітарно-епідеміологічною ситуацією на територіях затоплених населених пунктів та після спаду в них води | Державна установа «Івано-Франківсь-кий обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою), Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (за згодою) | Під час часткового затоплення |
| 26. | Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання про розвиток та хід пропуску льодоходу, повені та паводків і правила поведінки населення в цих умовах та заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з питань ЦЗ облдержадмі-ністрації, ГУ ДСНС в області (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | У разі загрози та у період проходження льодоходу, повені і паводків |

Управління з питань ЦЗ облдержадміністрації\* – управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації

ГУ ДСНС в області\*\* – Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

**Начальник управління з питань**

**цивільного захисту Івано-Франківської**

**облдержадміністрації Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ**

Виконавець:

Начальник відділу планування заходів

цивільного захисту населення управління

з питань цивільного захисту Івано-Франківської

облдержадміністрації, 50-66-72, 0673050940 Ігор КОРОЛЬЧУК