**Затверджено**

**розпорядження**

**Івано-Франківської**

**обласної військової**

**адміністрації**

**від 14.07.2022 № 242**

**План**

**заходів з підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Івано-Франківської області до роботи в осінньо-зимовий період 2022/23 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| 1. | Створити та організувати стабільну роботу оперативних штабів із забезпечення сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2022/23 року | до01.08.2022 | Начальники районних військових адміністрацій (голови районних державних адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою) |
| 2. | Провести з керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності наради з питань підготовки систем газо-, електро- і теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2022/23 року | до 01.09.2022 | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, начальники районних військових адміністрацій (голови районних державних адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою) |
| 3. | Розробити та узгодити оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення усіх форм власності | до 01.10.2022 | Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, начальники районних військових адміністрацій (голови районних державних адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою) |
| 4. | Забезпечити контроль за укомплектуванням, аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментів, засобів захисту, теплого спецодягу аварійно-рятувальних бригад при роботі в умовах понижених температур та проведенням протиаварійних тренувань з відповідним персоналом | до 01.10.2022 | Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області |
| 5. | Провести перевірку готовності до роботи в осінньо-зимовий період підприємств паливно-енергетичного комплексу, енергетичного та газового господарств об’єктів життєзабезпечення населення | до 01.10.2022 | Управління Держенергонагляду в Івано-Франківській області (за згодою) |
| 6. | Забезпечити цілодобову роботу аварійно-диспетчерських служб та їх оперативне реагування на аварійні ситуації, що можуть виникати під час проходження опалювального сезону 2022/23 року | до 01.05.2023 | Підприємства паливно-енергетичного комплексу, теплової енергетики, водопровідно-каналізаційного господарства |
| 7. | Вжити заходів щодо підвищення рівня розрахунків всіх категорій споживачів за використані енергоносії і комунальні послуги та забезпечити погашення простроченої заборгованості | постійно | Начальники районних військових адміністрацій (голови районних державних адміністрацій), підприємства-постачальники енергоносіїв та надавачі комунальних послуг, міські, селищні, сільські голови (за згодою) |
| 8. | Забезпечити:- виконання планових ремонтних робіт на обладнаннях теплових електростанцій та теплоелектроцентралей;- накопичення на складах необхідних обсягів запасів вугілля та мазуту як резервного палива; - визначення можливості термінового придбання, транспортування та постачання палива у разі настання критичної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України | постійно | Відокремлений підрозділ «Бурштинська теплова електрична станція» акціонерного товариства «ДТЕК Західенерго», ДП «Калуська теплоелектроцентраль-нова», департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації |
| 9. | Забезпечити виконання планових ремонтів ліній електропередач та підвищення надійності електрозабезпечення. Вжити заходів щодо зменшення кількості технологічних порушень на об’єктах електричних мереж | до 01.10.2022 | Івано-Франківський ремонтно-експлуатаційний центр відокремленого підрозділу «Західна електроенергетична система» приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», АТ «Прикарпаттяобленерго» |
| 10. | Розробити та затвердити: графіки аварійних вимкнень споживачів на 2022/23 рік; графіки обмеження споживання електричної потужності та графіки обмеження споживання електричної енергії на 2022/23 рік; графіки погодинних вимкнень споживачів на 2022/23 рік. | до 01.10.2022 | АТ «Прикарпаттяобленерго», управління Держенергонагляду в Івано-Франківській області |
| 11. | Забезпечити обстеження стану електричних мереж житлового фонду на відповідність Правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4, вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків в електромережах житлових будинків | до 01.10.2022 | Начальники районних військових адміністрацій (голови районних державних адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою), АТ «Прикарпаттяобленерго», управління Держенергонагляду в Івано-Франківській області (за згодою) |
| 12. | Забезпечити:- обстеження підземних газопроводів та виконання планових ремонтних робіт надземних з’єднань, будівель та обладнання газорегуляторних пунктів і шафових регуляторних пунктів газу, установок протикорозійного захисту. Вжити заходів щодо зменшення кількості технологічних порушень на об’єктах газових мереж;- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед керівників бюджетних установ, підприємств і організацій всіх форм власності з питань безпечної експлуатації систем газопостачання та газового обладнання, а також профілактики і попередження виникнення пожеж та аварійних ситуацій | до 01.10.2022 | АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Тисменицягаз», департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації |
| 13. | Провести роботи на теплоджерелах, теплових мережах, насосних і центральних теплових пунктах з профілактики, ремонту і заміни обладнання, трубопроводів, систем регулювання, приладів обліку теплової енергії та виконати повірку засобів вимірювальної техніки. Здійснити промивку трубопроводів, гідравлічні випробування теплових мереж та внутрішньо-будинкових систем опалення | до 01.10.2022 | Підприємства теплової енергетики  |
| 14. | Провести роботи з профілактики і ремонту на водопровідних і каналізаційних мережах, насосних станціях, очисних спорудах та інших об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства | до 01.10.2022 | Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства |
| 15. | Провести інвентаризацію наявних автономних джерел енергопостачання на підприємствах житлово-комунального господарства, привести у належний робочий стан дизельні електростанції та інші резервні джерела живлення, забезпечити їх паливом. | до 01.10.2022 | Підприємства теплової енергетики, водопровідно-каналізаційного господарства, департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації |
| 16. | Провести комісійні перевірки технічного стану енергетичних об’єктів, теплових пунктів, насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики | до 01.10.2022 | Управління Держенергонагляду в Івано-Франківській області, підприємства теплової енергетики, міські, селищні, сільські голови (за згодою) |
| 17. | Забезпечити, після завершення підготовчих робіт, контроль за проведенням пробного запуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням актів готовності до опалювального періоду відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за № 1310/16001 | до 01.10.2022 | Підприємства теплової енергетики, управління Держенергонагляду в області (за згодою) |
| 18. | Вжити заходів щодо підвищення рівня розрахунків та погашення заборгованості перед ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» за використаний природний газ і АТ «Івано-Франківськгаз» за послуги з розподілу природного газу | до 01.10.2022 | ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», КП «Калуська енергетична компаннія» Калуської міської ради, ДП «Теплокомуненерго» (смт. Богородчани) |
| 19. | Забезпечити економію газу для виробництва теплової енергії не менше 10 відсотків порівняно з минулорічним споживанням за рахунок впровадження заходів з енергозбереження, модернізації джерел теплопостачання, теплових мереж, переходу на альтернативні види палива | до 01.10.2022 | Підприємства теплоенергетики, начальники районних військових адміністрацій (голови районних державних адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою) |
| 20. | Розробити та затвердити: - графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання;- температурні графіки роботи теплових мереж з метою регулювання відпуску теплової енергії | до 01.10.2022 | Підприємства теплової енергетики, начальники районних військових адміністрацій (голови районних державних адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою) |
| 21. | Забезпечити встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги для всіх підприємств, які не є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | постійно | Міські, селищні, сільські голови (за згодою) |
| 22. | Забезпечити приведення в належний технічний стан житлового фонду та організувати оформлення паспортів готовності житлових будинків усіх форм власності до опалювального періоду (відповідно до спільного наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378) | до 01.10.2022 | Міські, селищні, сільські голови (за згодою) |
| 23. | Створити запас матеріалів та обладнання для виконання аварійно-відновлювальних робіт на повітряних лініях електропередач та підстанцій, газових, водопровідних та теплових мережах і спорудах на них у разі їх пошкодження внаслідок надзвичайних ситуацій | до 01.10.2022 | АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Тисменицягаз», АТ «Прикарпаттяобленерго», підприємства теплової енергетики, водопровідно-каналізаційного господарства, міські, селищні, сільські голови (за згодою) |
| 24. | Забезпечити:- виконання планових ремонтів доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності населених пунктів;- технічну готовність наявної автодорожньої техніки, що може бути задіяна на очистці автодоріг від снігових заметів, незалежно від форми власності та відомчої належності;- укладення договорів з постачальними підприємствами для заготівлі посипних протиожеледних матеріалів та реагентів, забезпечення накопичення на складах їх необхідних обсягів;- створення необхідного запасу паливно-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи спеціальних механізмів та техніки у зимовий період;- укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов  | до 01.10.2022 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області, ДП «ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ», міські, селищні, сільські голови (за згодою) |
| 25. | Розробити та затвердити графіки виконання робіт з підготовки об’єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2022/23 року з визначенням фактичних обсягів робіт, помісячним розписом їх виконання, коштами, необхідними для їх виконання, та закріпленням відповідальних виконавців | до 01.09.2022 | Начальники районних військових адміністрацій (голови районних державних адміністрацій), департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, міські, селищні, сільські голови (за згодою) |
| 26. | Забезпечити виконання робіт з реконструкції, ремонту котелень, теплових і газових мереж закладів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури.Привести паливні та котельні закладів бюджетної сфери до вимог ДБН «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання України, Кодексу газорозподільних систем. Доукомплектувати та забезпечити належний технічний стан сигналізаторів загазованості у котельнях та приміщеннях бюджетних установ | до 01.09.2022 | Начальники районних військових адміністрацій (голови районних державних адміністрацій), департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, міські, селищні, сільські голови (за згодою) |
| 27. | Провести перевірку технічного стану газового обладнання та газопроводів у котельнях і паливних закладів бюджетної сфери, забезпечити своєчасну пускову та передпускову підготовку газового обладнання котелень і паливних до роботи в опалювальний період 2022/23 року | до 01.10.2022 | ПАТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Тисменицягаз», Управління Держпраці в Івано-Франківській області (за згодою) |
| 28. | Забезпечити своєчасне укладення бюджетними установами договорів на постачання природного газу і теплової енергії в опалювальному сезоні 2022/23 року, забезпечити необхідні обсяги запасів твердого палива. Розробити температурні графіки роботи котелень закладів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту та культури. Для дієвого контролю за дотриманням температурних графіків утворити відповідні робочі групи та забезпечити їх стабільну роботу | до 01.10.2022 | Начальники районних військових адміністрацій (голови районних державних адміністрацій), департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, міські, селищні, сільські голови (за згодою) |
| 29. | Здійснювати систематичний моніторинг гідрометеорологічної інформації щодо фактичних та очікуваних погодних умов, забезпечити своєчасний початок та закінчення опалювального сезону 2022/23 року | постійно | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, начальники районних військових адміністрацій (голови районних державних адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою) |

**Директор департаменту розвитку громад та**

**територій, дорожнього, житлово-комунального**

**господарства, містобудування та архітектури**

**Івано-Франківської облдержадміністрації Любов ОСТАП’ЯК**