**Затверджено**

**розпорядження**

**Івано-Франківської**

**обласної військової**

**адміністрації**

**від 30.05.2024 № 246**

**План**

**заходів з підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Івано-Франківської області до роботи в осінньо-зимовий період 2024/25 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| 1. | Створити та організувати стабільну роботу оперативних штабів із забезпечення сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2024/25 року | до  15.06.2024 | Голови районних державних (військових) адміністрацій, міські, селищні, сільські голови територіальних громад (за згодою) |
| 2. | Розробити та узгодити комплексні плани проходження осінньо-зимового періоду 2024/25 років із визначенням сценаріїв реагування у випадку кризових ситуацій, пов’язаних з агресією російської федерації на системах газо-, електро-, тепло-, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення усіх форм власності | до 01.09.2024 | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області (за згодою), департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, голови районних державних (військових) адміністрацій, міські, селищні, сільські голови територіальних громад (за згодою) |
| 3. | Розробити плани забезпечення населення питною водою на випадок кризових ситуацій, пов’язаних з збройною агресією російської федерації на системах централізованого водопостачання і централізованого водовідведення усіх форм власності | до 01.08.2024 | Міські, селищні голови територіальних громад (за згодою), підприємства водопровідно-каналізаційного господарства Івано-Франківської області |
| 4. | Розробити плани забезпечення населення та об’єктів соціальної сфери теплопостачанням на випадок кризових ситуацій, пов’язаних з збройною агресією російської федерації на системах газо-, електро-, тепло-, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення | до 01.08.2024 | Івано-Франківська, Калуська, Бурштинська міські територіальні громади (за згодою), підприємства теплової енергетики |
| 5. | Забезпечення резервування джерел електричної енергії з метою забезпечення сталого надання комунальних послуг підприємствами тепло-, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | до 01.08.2024 | Міські, селищні голови територіальних громад (за згодою), підприємства теплової енергетики, водопровідно-каналізаційного господарства Івано-Франківської області |
| 6. | Розробити заходи з модернізації обладнання місцевих котелень для можливості комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, в тому числі з використанням когенераційних установок потужністю більше 1 МВт | до 01.07.2024 | Івано-Франківська, Калуська, Бурштинська міські територіальні громади (за згодою), АТ «Прикарпаттяобленерго» (за згодою), Управління Держенергонагляду в Івано-Франківській області (за згодою), підприємства теплової енергетики |
| 7. | Провести перевірку готовності до роботи в осінньо-зимовий період підприємств паливно-енергетичного комплексу, енергетичного та газового господарств об’єктів життєзабезпечення населення,  аварійно-диспетчерських служб спеціалізованих підприємств | до 01.10.2024 | Управління Держенергонагляду в Івано-Франківській області (за згодою) |
| 8. | Забезпечити:  - виконання ремонтно-відновлювальних робіт на обладнанні теплових електростанцій та теплоелектроцентралей;  - накопичення на складах необхідних обсягів запасів вугілля та мазуту як резервного палива;  - визначення можливості термінового придбання, транспортування та постачання палива у разі настання критичної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України | постійно | Відокремлений підрозділ «Бурштинська теплова електрична станція» акціонерного товариства «ДТЕК Західенерго» (за згодою), ТОВ «Костанза» (за згодою), департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації |
| 9. | Забезпечити виконання планових ремонтів ліній електропередач та обладнання для підвищення надійності електрозабезпечення. | до 01.10.2024 | АТ «Прикарпаттяобленерго» (за згодою) |
| 10. | Розробити та затвердити:  - графіки аварійних вимкнень споживачів на 2024/25 роки;  - графіки обмеження споживання електричної потужності та графіки обмеження споживання електричної енергії на 2024/25 роки;  - графіки погодинних вимкнень споживачів на 2024/25 роки. | до 01.07.2024 | АТ «Прикарпаттяобленерго» (за згодою), управління Держенергонагляду в Івано-Франківській області(за згодою), департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації |
| 11. | Забезпечити обстеження підключення резервних джерел електроживлення до електромережі об’єктів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення відповідно до Правил улаштування електроустановок, затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476 | постійно | Управління Держенергонагляду в Івано-Франківській області (за згодою), міські, селищні, сільські голови територіальних громад (за згодою), підприємства теплової енергетики, водопровідно-каналізаційного господарства Івано-Франківської області |
| 12. | Забезпечити, після завершення підготовчих робіт, контроль за проведенням пробного запуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням актів готовності до опалювального періоду відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за № 1310/16001 | до 01.10.2024 | Підприємства теплової енергетики, управління Держенергонагляду в Івано-Франківській області (за згодою) |
| 13. | Забезпечити обстеження стану електричних мереж житлового фонду на відповідність Правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4, вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків в електромережах житлових будинків | до 01.10.2024 | Голови районних державних (військових) адміністрацій, міські, селищні, сільські голови територіальних громад (за згодою), АТ «Прикарпаттяобленерго» (за згодою), управління Держенергонагляду в Івано-Франківській області (за згодою) |
| 14. | Забезпечити цілодобову роботу аварійно-диспетчерських служб та їх оперативне реагування на аварійні ситуації, що можуть виникати під час проходження опалювального сезону 2024/25 року | з 01.10.2024 до 01.04.2025 | Підприємства паливно-енергетичного комплексу, теплової енергетики, водопровідно-каналізаційного господарства Івано-Франківської області |
| 15. | Вжити заходів щодо підвищення рівня розрахунків всіх категорій споживачів за використані енергоносії і комунальні послуги та забезпечити погашення простроченої заборгованості | постійно | Підприємства-постачальники енергоносіїв та надавачі комунальних послуг, міські, селищні, сільські голови територіальних громад (за згодою) |
| 16. | Вжити заходів щодо підвищення рівня розрахунків та погашення заборгованості перед товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» за використаний природний газ та Івано-Франківською філією ТОВ «Газові мережі України» за послуги з розподілу природного газу | до 01.09.2024 | Івано-Франківська, Калуська міські територіальні громади Державне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (за згодою),  комунальне підприємство «Калуська енергетична компанія» Калуської міської ради (за згодою), товариство з обмеженою відповідальністю «Костанза» (за згодою) |
| 17. | Здійснити перегляд, формування та встановлення тарифів на теплову енергію відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на планований період з метою встановлення їх на рівні економічно обґрунтованих витрат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869. | до 01.07.2024 | Міські, селищні голови територіальних громад (за згодою), підприємства теплової енергетики |
| 18. | Забезпечити:  - обстеження підземних газопроводів та виконання планових ремонтних робіт надземних з’єднань, будівель та обладнання газорегуляторних пунктів і шафових регуляторних пунктів газу, установок протикорозійного захисту;  - вжити заходів щодо зменшення кількості технологічних порушень на об’єктах газових мереж;  - проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед керівників бюджетних установ, підприємств і організацій всіх форм власності з питань безпечної експлуатації систем газопостачання та газового обладнання, а також профілактики і попередження виникнення пожеж та аварійних ситуацій | до 01.10.2024 | Івано-Франківська філія ТОВ «Газові мережі України» (за згодою), департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації |
| 19. | Провести роботи на теплоджерелах, теплових мережах, насосних і центральних теплових пунктах з профілактики, ремонту і заміни обладнання, трубопроводів, систем регулювання, приладів обліку теплової енергії та виконати повірку засобів вимірювальної техніки. Здійснити промивку трубопроводів, гідравлічні випробування теплових мереж та внутрішньо-будинкових систем опалення | до 01.10.2024 | Підприємства теплової енергетики Івано-Франківської області (за згодою) |
| 20. | Провести роботи з профілактики і ремонту на водопровідних і каналізаційних мережах, насосних станціях, очисних спорудах та інших об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства | до 01.10.2024 | Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства Івано-Франківської області (за згодою) |
| 21. | Забезпечити наявність автономних джерел енергопостачання на закладах охорони здоров’я, освіти, соціального захисту. Привести їх у належний робочий стан та забезпечити паливом. | до 01.08.2024 | Голови районних державних (військових) адміністрацій, міські, селищні, сільські голови територіальних громад (за згодою), заклади охорони здоров’я, освіти, соціального захисту |
| 22. | Розробити та затвердити:  - графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання;  - температурні графіки роботи теплових мереж з метою регулювання відпуску теплової енергії | до 01.10.2024 | Підприємства теплової енергетики Івано-Франківської області, голови районних державних (військових) адміністрацій, міські, селищні, сільські голови територіальних громад (за згодою) |
| 23. | Провести роботу з переведення котелень, які працюють на природному газі, на виробництво теплової енергії з альтернативних джерел енергії | постійно | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, міські, селищні, сільські голови територіальних громад (за згодою) |
| 24. | Забезпечити приведення в належний технічний стан житлового фонду та організувати оформлення паспортів готовності житлових будинків усіх форм власності до опалювального періоду (відповідно до спільного наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378) | до 01.10.2024 | Міські, селищні, сільські голови територіальних громад (за згодою) |
| 25. | Створити запас матеріалів та обладнання для виконання аварійно-відновлювальних робіт на повітряних лініях електропередач та підстанцій, газових, водопровідних та теплових мережах і спорудах на них у разі їх пошкодження внаслідок надзвичайних ситуацій | до 01.10.2024 | Івано-Франківською філією ТОВ «Газові мережі України» (за згодою), АТ «Прикарпаттяобленерго» (за згодою), відокремлений підрозділ «Бурштинська теплова електрична станція» акціонерного товариства «ДТЕК Західенерго» (за згодою), підприємства теплової енергетики, водопровідно-каналізаційного господарства Івано-Франківської області, міські, селищні, сільські голови територіальних громад (за згодою) |
| 26. | Забезпечити:  - виконання планових ремонтів доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності населених пунктів;  - технічну готовність наявної автодорожньої техніки, що може бути задіяна на очистці автодоріг від снігових заметів, незалежно від форми власності та відомчої належності;  - укладення договорів з постачальними підприємствами для заготівлі посипних протиожеледних матеріалів та реагентів, забезпечення накопичення на складах їх необхідних обсягів;  - створення необхідного запасу паливно-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи спеціальних механізмів та техніки у зимовий період;  - укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов | до 01.11.2024 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області (за згодою), ДП «ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ» (за згодою), міські, селищні, сільські голови територіальних громад (за згодою) |
| 27. | Розробити та затвердити графіки виконання робіт з підготовки об’єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2024/25 року з визначенням фактичних обсягів робіт, помісячним розписом їх виконання, коштами, необхідними для їх виконання, та закріпленням відповідальних виконавців | до 01.09.2024 | Голови районних державних (військових) адміністрацій, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, міські, селищні, сільські голови територіальних громад (за згодою) |
| 28. | Забезпечити своєчасне укладання бюджетними установами договорів на постачання природного газу і теплової енергії в опалювальному сезоні 2024/25 року, забезпечити необхідні обсяги запасів твердого палива.  Розробити температурні графіки роботи котелень закладів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту та культури. | до 01.10.2024 | Голови районних державних (військових) адміністрацій, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, міські, селищні, сільські голови територіальних громад (за згодою) |
| 29. | Вжити заходів для забезпечення в повному обсязі потреб населення, бюджетних установ та організацій, підприємств виробників теплової енергії у паливній деревині до початку опалювального сезону 2024/25 року.  Створити додатковий резерв паливної деревини для стабільного проходження опалювального сезону 2024/25 року | до 01.10.2024 | Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства в Івано-Франківській області (за згодою), міські, селищні, сільські голови територіальних громад (за згодою) |

**В. о. директора департаменту розвитку**

**громад та територій, дорожнього,**

**житлово-комунального господарства,**

**містобудування та архітектури**

**Івано-Франківської облдержадміністрації Роман ДУНИЧ**