**Затверджено**

**розпорядження**

**Івано-Франківської**

**обласної військової**

**адміністрації**

**від 17.06.2025 № 238**

**План**

**заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу**

**Івано-Франківської області до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| 1. | Створити та організувати стабільну роботу штабів із підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року | До20.06.2025 | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (згідно з повноваженнями, відповідно до норм чинного законодавства) |
| 2. | Розробити та узгодити комплексні плани проходження осінньо-зимового періоду 2025/2026 року із визначенням сценаріїв реагування у випадку кризових ситуацій, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, на системах газо-, електро-, тепло-, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення усіх форм власності | До01.09.2025 | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської облдержадміністрації, головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області (за згодою), департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (згідно з повноваженнями, відповідно до норм чинного законодавства) |
| 3. | Розробити плани забезпечення населення питною водою на випадок кризових ситуацій, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, на системах централізованого водопостачання і централізованого водовідведення усіх форм власності | До 01.08.2025 | Органи місцевого самоврядування (згідно з повноваженнями, відповідно до норм чинного законодавства), підприємства водопровідно-каналізаційного господарства Івано-Франківської області  |
| 4. | Розробити плани забезпечення населення та об’єктів соціальної сфери теплопостачанням на випадок кризових ситуацій, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, на системах газо-, електро-, тепло-, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення  | До 01.08.2025 | Органи місцевого самоврядування (згідно з повноваженнями, відповідно до норм чинного законодавства), підприємства теплової енергетики |
| 5. | Забезпечення резервування джерел електричної енергії з метою забезпечення сталого надання комунальних послуг підприємствами тепло-, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  | До 01.08.2025 | Органи місцевого самоврядування (згідно з повноваженнями, відповідно до норм чинного законодавства), підприємства теплової енергетики, водопровідно-каналізаційного господарства Івано-Франківської області |
| 6. | Розробити заходи з модернізації обладнання місцевих котелень для можливості комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, в тому числі з використанням когенераційних установок  | До 01.07.2025 | Івано-Франківська, Калуська міські територіальні громади (за згодою), АТ «Прикарпаттяобленерго» (за згодою), Управління Держенергонагляду в Івано-Франківській області (за згодою), підприємства теплової енергетики |
| 7. | Провести перевірку готовності до роботи в осінньо-зимовий період підприємств паливно-енергетичного комплексу, енергетичного та газового господарств об’єктів життєзабезпечення населення, аварійно-диспетчерських служб спеціалізованих підприємств | До 01.10.2025 | Управління Держенергонагляду в Івано-Франківській області (за згодою) |
| 8. | Забезпечити:- виконання ремонтно-відновлювальних робіт на обладнанні теплових електростанцій та теплоелектроцентралей;- накопичення на складах необхідних обсягів запасів вугілля та мазуту як резервного палива; - визначення можливості термінового придбання, транспортування та постачання палива у разі настання критичної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України | До 01.04.2026 | Відокремлений підрозділ «Бурштинська теплова електрична станція» акціонерного товариства «ДТЕК Західенерго» (за згодою), ТОВ «Костанза» (за згодою), департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації |
| 9. | Забезпечити виконання планових ремонтів ліній електропередач та обладнання для підвищення надійності електрозабезпечення | До 01.10.2025 | АТ «Прикарпаттяобленерго» (за згодою) |
| 10. | Забезпечити, після завершення підготовчих робіт, контроль за проведенням пробного запуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням актів готовності до опалювального періоду відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за № 1310/16001 | До 01.10.2025 | Підприємства теплової енергетики, управління Держенергонагляду в Івано-Франківській області (за згодою) |
| 11. | Забезпечити цілодобову роботу аварійно-диспетчерських служб та їх оперативне реагування на аварійні ситуації, що можуть виникати під час проходження опалювального сезону 2025/2026 року | З 01.10.2025 до 01.04.2026 | Підприємства паливно-енергетичного комплексу, теплової енергетики, водопровідно-каналізаційного господарства Івано-Франківської області |
| 12. | Вжити заходів щодо підвищення рівня розрахунків та погашення заборгованості перед товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» за використаний природний газ та Івано-Франківською філією ТОВ «Газові мережі України» за послуги з розподілу природного газу | До 01.09.2025 | Івано-Франківська, Калуська міські територіальні громади, Державне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (за згодою), комунальне підприємство «Калуська енергетична компанія» Калуської міської ради (за згодою), товариство з обмеженою відповідальністю «Костанза» (за згодою) |
| 13. | Здійснити перегляд, формування та встановлення тарифів на теплову енергію відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на планований період з метою встановлення їх на рівні економічно обґрунтованих витрат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869. | До 01.07.2025 | Органи місцевого самоврядування (згідно з повноваженнями, відповідно до норм чинного законодавства), підприємства теплової енергетики |
| 14. | Забезпечити:- обстеження підземних газопроводів та виконання планових ремонтних робіт надземних з’єднань, будівель та обладнання газорегуляторних пунктів і шафових регуляторних пунктів газу, установок протикорозійного захисту;- вжити заходів щодо зменшення кількості технологічних порушень на об’єктах газових мереж;- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед керівників бюджетних установ, підприємств і організацій всіх форм власності з питань безпечної експлуатації систем газопостачання та газового обладнання, а також профілактики і попередження виникнення пожеж та аварійних ситуацій | До 01.10.2025 | Івано-Франківська філія ТОВ «Газові мережі України» (за згодою), департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації |
|  15. | Провести роботи на теплоджерелах, теплових мережах, насосних і центральних теплових пунктах з профілактики, ремонту і заміни обладнання, трубопроводів, систем регулювання, приладів обліку теплової енергії та виконати повірку засобів вимірювальної техніки. Здійснити промивку трубопроводів, гідравлічні випробування теплових мереж та внутрішньо-будинкових систем опалення | До 01.10.2025 | Підприємства теплової енергетики Івано-Франківської області (за згодою) |
| 16. | Провести роботи з профілактики і ремонту на водопровідних і каналізаційних мережах, насосних станціях, очисних спорудах та інших об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства | До 01.10.2025 | Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства Івано-Франківської області (за згодою) |
| 17. | Розробити та затвердити: - графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання;- температурні графіки роботи теплових мереж з метою регулювання відпуску теплової енергії | До 01.10.2025 | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (згідно з повноваженнями, відповідно до норм чинного законодавства), підприємства теплової енергетики Івано-Франківської області |
| 18. | Провести роботу з переведення котелень, які працюють на природному газі, на виробництво теплової енергії з альтернативних джерел енергії | До 01.10.2025 | Органи місцевого самоврядування (згідно з повноваженнями, відповідно до норм чинного законодавства) |
| 19. | Забезпечити приведення в належний технічний стан житлового фонду та організувати оформлення паспортів готовності житлових будинків усіх форм власності до опалювального періоду (відповідно до спільного наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378) | До 01.10.2025 | Органи місцевого самоврядування (згідно з повноваженнями, відповідно до норм чинного законодавства) |
| 20. | Створити запас матеріалів та обладнання для виконання аварійно-відновлювальних робіт на повітряних лініях електропередач та підстанцій, газових, водопровідних та теплових мережах і спорудах на них у разі їх пошкодження внаслідок надзвичайних ситуацій | До 01.10.2025 | Івано-Франківська філіія ТОВ «Газові мережі України» (за згодою), АТ «Прикарпаттяобленерго» (за згодою), відокремлений підрозділ «Бурштинська теплова електрична станція» акціонерного товариства «ДТЕК Західенерго» (за згодою), підприємства теплової енергетики, водопровідно-каналізаційного господарства Івано-Франківської області |
| 21. | Вжити заходів для забезпечення в повному обсязі потреб населення, бюджетних установ та організацій, підприємств виробників теплової енергії у паливній деревині до початку опалювального сезону 2025/2026 року.Створити додатковий резерв паливної деревини для стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026 року | До 01.10.2025 | Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства в Івано-Франківській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (згідно з повноваженнями, відповідно до норм чинного законодавства) |

**В. о. директора департаменту розвитку**

**громад та територій, дорожнього,**

**житлово-комунального господарства,**

**містобудування та архітектури**

**Івано-Франківської облдержадміністрації Роман ДУНИЧ**